DOC-15

PLANO DE AÇÃO DA ADEQUAÇÃO E REGISTRO DE REQUISIÇÕES DA ANPD

Prestação de contas — art. 6º, X, e art. 52, § 1º, da Lei nº 13.709/2018

PARA QUE SERVE ESTE DOCUMENTO O checklist de autoavaliação identificou 35 itens declarados 'Conforme' sem evidência. Este plano converte cada lacuna em tarefa com responsável, prazo e evidência esperada. Na dosimetria de sanção, o art. 52, § 1º, considera a cooperação do infrator (VI), a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos internos (VIII), a adoção de política de boas práticas e governança (IX) e a pronta adoção de medidas corretivas (X). Um plano datado, com execução registrada, é o que materializa esses atenuantes — e tem valor mesmo antes de concluído.

1. Ordem de execução recomendada

A sequência não é arbitrária: cada bloco produz o insumo do seguinte. Publicar aviso de privacidade antes de concluir o ROPA, por exemplo, produz documento que descreve operações que não correspondem às reais.

| Ordem | Bloco | Entrega | Por que nesta posição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enquadramento e papéis | DOC-01, DOC-03 | Define o regime aplicável (pequeno porte ou não) e quem é controlador em cada operação; sem isso, todos os demais documentos adotam premissa errada |
| 2 | Encarregado | DOC-02 assinado e contato publicado | É o interlocutor obrigatório do art. 41 e precisa existir antes do canal de direitos e da comunicação de incidente; documento de vínculo é exigido pela Res. 15/2024 |
| 3 | ROPA | Planilha preenchida (DOC-APOIO-01) | É a base factual de tudo: aviso de privacidade, bases legais, retenção, inventário de acessos e localização de dados em pedido de titular derivam dele |
| 4 | Bases legais e LIA | Matriz no ROPA + DOC-07 por operação | Depende do ROPA concluído; corrige o erro de legítimo interesse em dado sensível |
| 5 | Retenção | DOC-08 com prazos preenchidos | Depende do ROPA e da definição das bases legais |
| 6 | Transparência | DOC-05 e DOC-06 publicados | Derivados do ROPA; publicar antes gera divergência documentada |
| 7 | Direitos dos titulares | DOC-09 + canal ativo + registro | Depende do encarregado, do canal e do ROPA para localizar os dados |
| 8 | Incidentes | DOC-10 + dossiê permanente | Depende do encarregado e do documento de vínculo; o prazo de 3 dias úteis não espera preparação |
| 9 | Segurança | DOC-13 + inventário de acessos + testes | Pode correr em paralelo desde o início; o cruzamento desligados × acessos ativos é o ganho mais rápido |
| 10 | Contratos e operadores | DOC-14 + aditivos + due diligence | Exige a matriz de papéis definida; afeta 120 clientes e os fornecedores |
| 11 | Treinamento | DOC-12 + listas de presença | Faz sentido quando há procedimento real a ensinar |
| 12 | Comitê e revisão | Atas periódicas (DOC-04) | Mantém o programa vivo e produz a 'adoção reiterada' do art. 52, § 1º, VIII |

2. Plano de ação — itens derivados da autoavaliação

Preencher com os itens marcados como não conformes ou declarados conformes sem evidência. Planilha editável na aba 'Plano de ação' do DOC-APOIO-01.

| # | Lacuna identificada | Ação | Responsável | Prazo | Evidência esperada | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encarregado sem ato formal de designação | Emitir e assinar o DOC-02; publicar contato no site e nos contratos; arquivar documento de vínculo no dossiê do DOC-10 |  |  | Ato assinado + captura da publicação | não iniciado |
| 2 | ROPA inexistente | Preencher DOC-APOIO-01 por área, começando por folha/DP |  |  | Planilha com data e responsável |  |
| 3 | Bases legais não mapeadas, com legítimo interesse aplicado a dado sensível | Revisar operação por operação; substituir a base nos casos do art. 11; preencher DOC-07 onde o art. 7º, IX, for mantido |  |  | Matriz de bases legais + LIAs |  |
| 4 | Aviso de privacidade não publicado | Derivar do ROPA, revisar no jurídico e publicar com data de versão |  |  | URL + captura datada |  |
| 5 | Retenção sem tabela de prazos | Preencher DOC-08 com os prazos legais confirmados pelo jurídico |  |  | Política aprovada + registro de descarte |  |
| 6 | Plano de incidentes sem teste | Aprovar DOC-10, montar dossiê permanente e executar simulado |  |  | Plano + relatório de simulado |  |
| 7 | Canal de direitos inexistente | Criar canal dedicado, publicar e implantar registro de atendimentos |  |  | Canal ativo + registro |  |
| 8 | Contratos de clientes sem cláusula de proteção de dados | Emitir aditivo com a Parte A do DOC-14 para os 120 clientes, em lotes |  |  | Aditivos assinados + controle de cobertura |  |
| 9 | Fornecedores sem cláusula e sem due diligence | Aplicar questionário do DOC-14 e negociar cláusulas |  |  | Questionários + contratos revisados |  |
| 10 | Transferência internacional não verificada | Levantar onde cada sistema armazena dados; documentar mecanismo do art. 33 |  |  | Declaração por fornecedor |  |
| 11 | Biometria sem base legal definida | Decidir entre art. 11, II, 'a' e art. 11, I; registrar em ata; refletir no ROPA e no DOC-06/DOC-11 |  |  | Ata + base registrada no ROPA |  |
| 12 | Treinamento nunca realizado | Executar o plano do DOC-12 começando por folha/DP |  |  | Listas de presença + material |  |
| 13 | Comitê sem atas | Instalar comitê com o regimento do DOC-04 e registrar reuniões |  |  | Atas assinadas |  |
| 14 | Acessos sem inventário e sem revisão | Levantar usuários por sistema; cruzar com desligados; revogar o que sobrar |  |  | Inventário + registro de revogações |  |
| 15 | Backup sem teste de restauração | Executar teste e registrar |  |  | Relatório de teste |  |

3. Registro de requisições e comunicações da ANPD

O art. 52, § 1º, VI, valoriza a cooperação do infrator. Responder dentro do prazo, com registro, é o que a demonstra.

| Nº | Data de recebimento | Origem / tipo | Objeto | Prazo de resposta | Responsável | Respondido em | Protocolo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ofício / pedido de informação / procedimento |  |  |  |  |  |

4. Indicadores do programa

| Indicador | Meta | Período | Apurado |
| --- | --- | --- | --- |
| Operações registradas no ROPA / operações conhecidas | 100% |  |  |
| Operações com base legal documentada | 100% |  |  |
| Operações de legítimo interesse com LIA concluída | 100% |  |  |
| Clientes com aditivo de proteção de dados assinado | 100% de 120 |  |  |
| Fornecedores com cláusula LGPD e due diligence | 100% |  |  |
| Colaboradores treinados no ciclo | 100% de 18 |  |  |
| Pedidos de titular respondidos no prazo | 100% |  |  |
| Tempo médio de resposta a titular | ≤ 15 dias |  |  |
| Incidentes comunicados no prazo de 3 dias úteis | 100% |  |  |
| Simulado de incidente realizado no ano | ≥ 1 |  |  |
| Teste de restauração de backup realizado | ≥ 2 por ano |  |  |
| Revisão de acessos executada | trimestral |  |  |
| Reuniões do comitê realizadas | conforme regimento |  |  |
| Itens do plano de ação concluídos no prazo | 100% |  |  |

[CIDADE] / [UF], _____ de _________________ de 20____.

| __________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| Pedro [SOBRENOME COMPLETO] Encarregado | Rogers [SOBRENOME COMPLETO] Controlador |

Controle de versão — Versão 1.0  |  Aprovado em: ____/____/______  |  Revisão anual  |  Próxima revisão: ____/____/______  |  Responsável pela guarda: Encarregado.  Documento de uso interno; disponibilizar à ANPD mediante requisição.